Table of Contents

# Instrucciones de construcción — PatrimonIA (para Claude Code)

Este documento es la capa operativa entre el diseño (5 documentos fuente) y la implementación. No repite decisiones de dominio, API o base de datos — las referencia. Su función es dar el “cómo” que los documentos de diseño no cubren: stack, estructura, orden de trabajo, y qué hacer ante ambigüedad.

## 1. Documentos fuente (leer en este orden antes de escribir código)

- DDD.docx — modelo de dominio, agregados, invariantes, comandos, auditoría. Fuente de verdad de reglas de negocio.

- APPLICATION_SERVICES.docx — 52 casos de uso, uno por comando. Cada uno define input, validaciones, orquestación, output.

- DATABASE_DESIGN.docx — modelo relacional lógico, con justificación de cada decisión de esquema.

- schema.sql — DDL PostgreSQL ejecutable, traducción directa del documento anterior. No validado contra un motor real todavía — ejecutar y confirmar antes de asumir que corre limpio.

- API_DESIGN.docx — contrato de API: POST /comandos/{Nombre} para mutaciones, REST para consultas.

- UX_FLOWS.docx — 6 flujos end-to-end + 2 desgloses de pantalla, cada paso mapeado a un endpoint de API.

Regla de precedencia: si algo en este documento de instrucciones contradice cualquiera de los 6 documentos fuente, los documentos fuente mandan. Este documento es operativo, no de dominio.

## 2. Stack técnico (decisión ya tomada, no reabrir)

- Backend: Node.js + TypeScript + NestJS.

- Base de datos: PostgreSQL (usar schema.sql como punto de partida).

- Cliente: React Native con Expo.

- ORM sugerido: Prisma (coherente con TS end-to-end, buen soporte de constraints/tipos generados desde el schema) — si Claude Code tiene una razón técnica de peso para preferir otro (TypeORM, Drizzle), debe exponerla antes de decidir, no decidir en silencio.

## 3. Orden de construcción

Regla general: construir vertical, no horizontal. No se construye “todo el backend” y luego “todo el frontend” — se construye un flujo completo de punta a punta, funcionando, antes de pasar al siguiente.

### Fase 0 — Setup de proyecto

- Repo con estructura backend (/api) y móvil (/app) separados, o monorepo — decisión de Claude Code, justificada brevemente.

- Backend: proyecto NestJS inicializado, conexión a PostgreSQL configurada, schema.sql ejecutado contra una instancia real vía Docker (docker run con imagen postgres:16 — no requiere Postgres instalado localmente en la máquina).

- Móvil: proyecto Expo inicializado, corriendo en simulador o dispositivo real.

- Validación de fase: backend responde a un healthcheck simple; app Expo abre y muestra una pantalla en blanco. Nada de lógica de negocio todavía.

### Fase 1 — Esqueleto vertical: Flujo 2 (Alta de hogar)

Implementar de punta a punta, siguiendo UX_FLOWS.docx sección “Desglose — Flujo 2”:

- Backend: los Application Services #34 (CrearHogar), #37 (InvitarMiembro), #38 (AceptarInvitacion), #39 (RechazarInvitacion), #43 (RegistrarUsuario) — con sus endpoints correspondientes de API_DESIGN.docx. Incluye la tabla auditoria funcionando desde el primer comando (no se pospone “para después” — es parte del contrato de cada Application Service).

- Móvil: las pantallas de Registro, Bienvenida/Elegir camino, Crear Hogar, Ingresar código/ver invitaciones — tal como están descritas en el desglose de pantallas.

- Validación de fase: un usuario puede registrarse, crear un hogar, invitar a otro usuario (de prueba), y ese usuario puede aceptar — todo desde la app, contra el backend real, con las filas correspondientes verificables en auditoria.

### Fase 2 en adelante — no se detalla aquí

Se define al cerrar la Fase 1, según qué se aprenda de ese primer ciclo completo. No hay que planificar todas las fases de antemano — eso sería repetir la misma cadena de pretareas contra la que se viene trabajando, aplicada ahora a nivel de plan de construcción.

## 4. Qué hacer ante un vacío o ambigüedad

Este es el punto más importante del documento. El modelo de dominio tiene 2 vacíos ya identificados y documentados (no descubrirlos de nuevo, no improvisar una solución):

- Estado operativo intermedio de Deuda/Crédito (ver UX_FLOWS.docx, sección “Resumen y vacíos detectados”, punto 1). No implementar un estado formal sin decisión explícita — usar el cálculo trivial (% pagado = (monto_original - valor_pendiente) / monto_original) como placeholder, dejando comentario en código señalando que es provisional.

- Visibilidad/propiedad de Movimiento Programado (DDD.docx, Sección S). No agregar columnas ni lógica de visibilidad a movimiento_programado sin decisión explícita.

Si Claude Code encuentra un vacío nuevo, no listado arriba, la regla es:

- No decidir en silencio. Detener la implementación de esa pieza específica, documentar el vacío con el mismo formato usado en UX_FLOWS.docx (qué se necesita, por qué no está resuelto, qué opciones existen), y continuar con otra parte del trabajo que no dependa de esa decisión.

- No inventar una regla de negocio nueva para rellenar el vacío, aunque parezca trivial. Ejemplo de lo que NO hacer: si no está claro qué pasa al eliminar un usuario con deudas activas, no asumir un comportamiento — señalarlo.

- Esto aplica con más fuerza a decisiones de dominio (afectan DDD.docx) que a decisiones puramente técnicas (ej. qué librería de validación de formularios usar en Expo) — estas últimas Claude Code puede decidirlas y simplemente justificarlas brevemente en el commit o README.

## 5. Convenciones de código

- Nombres: los nombres de comando (RegistrarElementoPatrimonial, etc.) se mantienen literales en el código — en el nombre del endpoint, en el nombre de la clase/función del Application Service, y en el campo comando de la tabla auditoria. No traducir ni renombrar a convención REST/CRUD (evitar createElement, usar registrarElementoPatrimonial o el nombre de clase equivalente) — la trazabilidad 1:1 entre DDD → Application Services → API → código es el activo más valioso de todo este trabajo de diseño, y se pierde si el código usa nombres distintos a los del dominio.

- Auditoría no es opcional ni se pospone. Cada Application Service que ejecuta un comando debe escribir su entrada de auditoría como parte de la misma transacción — no como un paso “para agregar después”. Ver DDD.docx Sección U para la regla de campos condicionales y encadenamiento.

- Patrón de corrección/compensación (Evento Financiero, Valorización, Ajuste Patrimonial): nunca UPDATE de una fila ya creada — siempre INSERT de una fila nueva enlazada vía correccion_de_id. Este patrón está en 3 tablas distintas y debe implementarse de forma idéntica en las 3, no reinventado cada vez.

- Validaciones de invariantes que no son CHECK de SQL (ej. “al menos un propietario”, “suma de % = 100%”) viven en la capa de Application Service, dentro de la misma transacción que la escritura — nunca solo en el cliente/frontend. Ver DATABASE_DESIGN.docx, tablas de “Invariantes → mecanismo” de cada agregado, para la lista completa.

## 6. Qué NO se construye en la Fase 1 (alcance explícito)

Para que Claude Code no se desvíe hacia otros agregados antes de cerrar el esqueleto vertical: en Fase 1 no se toca Elemento Patrimonial, Evento Financiero, Valorización, Ajuste Patrimonial, Asignación/Reserva, Objetivo Financiero, Presupuesto, ni Deuda/Crédito. Esos son los siguientes ciclos verticales, uno a la vez, después de que Flujo 2 esté funcionando de punta a punta y validado.